Приложение к

постановлению главы

Сергиево-Посадского

городского округа

от __________ № _____

## 1. Паспорт

муниципальной программы муниципального образования

«Сергиево-Посадский городской округ Московской области»

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы в сфере дорожного хозяйства и транспорта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  |  |  |
| Цель (цели) муниципальной программы | Развитие современной и эффективной транспортной системы на территории городского округа Московской области, обеспечивающей комфортные условия жизнедеятельности населения, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № I: «Пассажирский транспорт общего пользования» | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № II: «Дороги Подмосковья» | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорожной сети Сергиево-Посадского городского округа, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания. Автодороги общего пользования, расположенные на территории Сергиево-Посадского городского округа подразделяются на дороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения, местного значения. В Сергиево-Посадском городском округе постоянно ведется строительство нового жилого фонда, объектов социально-бытового и культурного назначения, промышленных предприятий. Дорожная сеть на территории Сергиево-Посадского городского округа испытывает повышенную транспортную нагрузку, которая постоянно увеличивается. Это требует принятия эффективных мер по повышению пропускной способности дорог. Настоящая Программа разработана для решения задач по развитию и совершенствованию технико-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, находящихся на территории Сергиево-Посадского городского округа. Существующая сеть дорог: федерального подчинения - 78,4 км, общего пользования Московской области – 606,8 км, дороги местного значения – 857,1 км. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 126 101,00 | 34 065,00 | 34 473,00 | 30 429,00 | 27 134,00 | 0 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 198 128,31 | 52 162,43 | 52 698,32 | 46 684,45 | 41 761,57 | 4 821,54 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 324 229,31 | 86 227,43 | 87 171,32 | 77 113,45 | 68 895,57 | 4 821,54 |

2.   Характеристика проблемы в сфере транспорта и дорожного хозяйства

и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы

Маршрутная сеть Сергиево – Посадского городского округа насчитывает 63 маршрута регулярных перевозок, из которых 53 – муниципальных маршрутов регулярных перевозок. На территории Сергиево – Посадского городского округа пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляют 9 перевозчиков.

В связи с вводом в эксплуатацию новых жилых комплексов  необходимо организовать новые муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорожной сети Сергиево-Посадского городского округа, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Автодороги общего пользования, расположенные на территории  Сергиево-Посадского  городского округа подразделяются на дороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения, местного значения.

В Сергиево-Посадском  городском округе постоянно ведется строительство нового жилого фонда, объектов социально-бытового и культурного назначения, промышленных предприятий.

Дорожная сеть на территории Сергиево-Посадского городского округа испытывает повышенную транспортную нагрузку, которая постоянно увеличивается. Это требует принятия эффективных мер по повышению пропускной способности дорог. Настоящая Программа разработана для решения задач по развитию и совершенствованию технико-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, находящихся на территории Сергиево-Посадского городского округа. Существующая сеть дорог: федерального подчинения - 78,4 км, общего пользования Московской области – 606,8 км, дороги местного значения – 857,1 км.

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог являются:

- большое количество дорог с грунтовым покрытием в сельских населенных пунктах;

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное покрытие);

- отсутствие отвода ливневых вод;

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

- не оборудование защитными дорожными сооружениями;

- отсутствие искусственных дорожных сооружений.

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения.

Содержание дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и проездов, проведение их ремонта, проектирования и строительства, паспортизация дорог, представляет собой комплекс соответствующих мероприятий, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категорий автомобильных дорог и при выполнении которых зависят конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности.

Развитие дорожной сети Сергиево-Посадского городского округа, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности Сергиево-Посадского  городского округа.

По автодорогам общего пользования, расположенным на территории  Сергиево-Посадского  городского округа осуществляется перевозка опасных и крупногабаритных грузов.

В Сергиево-Посадском  городском округе в полосе отвода дорог постоянно ведется строительство нового жилого фонда, объектов социально-бытового и культурного назначения, промышленных предприятий, объектов дорожного сервиса, а так же осуществляется прокладка инженерных коммуникаций.

Основными проблемами при осуществлении дорожной деятельности и использовании автомобильных дорог являются:

- большое количество неучтенных объектов дорожного сервиса;

- невыполнение юридическими и физическими лицами при осуществлении дорожной деятельности и эксплуатации дорог требований действующего законодательства РФ и муниципальных правовых актов;

- несоблюдение ТУ при обустройстве примыканий;

- отсутствие ПОДД при проведении работ при осуществлении дорожной деятельности;

Всё это негативно сказывается на эксплуатации автомобильных дорог местного значения и обеспечении безопасности дорожного движения.

Проведение ремонта, проектирования и строительства в полосе отвода автомобильных дорог это комплекс мероприятий, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категорий автомобильных дорог и при выполнении которых зависят конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности.

Деятельность по осуществлению муниципального контроля имеет особую важность и стратегическое значение для интересов муниципального образования, и государства в связи с тем, что данная деятельность направлена на обеспечение надлежащего содержания и эксплуатации автомобильных дорог, безопасности участников дорожного движения, обеспечения благоприятных, безопасных условий эксплуатации и использования автомобильных дорог.

Прогноз развития дорожного хозяйства и транспорта

При отсутствии поддержки, в сфере дорожного хозяйства и транспорта  продолжится тенденция ухудшения технического состояния и уменьшения срока службы дорожных покрытий, повышение угрозы возникновения дорожно-транспортных происшествий, ухудшение качества жизни населения в целом.

Прогноз развития дорожного хозяйства и транспорта с учетом реализации Программы

Реализация программы к 2027 году позволит обеспечить сбалансированное развитие транспортной системы и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги, а также позволит улучшить техническое состояние дорожных покрытий, увеличить их срок службы, развить дорожную сеть населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог. Одним из важнейших результатов реализации Программы должно стать снижение аварийности на дорогах, ликвидация мест концентрации ДТП.

Перечень подпрограмм и краткое их описание

Программа состоит из двух подпрограмм:

Подпрограмма № I: «Пассажирский транспорт общего пользования»;

Подпрограмма № II: «Дороги Подмосковья»;

Подпрограмма № I  направлена на развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Сергиево-Посадского городского округа, повышение безопасности транспортного обслуживания населения,  доступности пассажирского транспорта, повышение качества, удобства комфортности регулярных перевозок пассажиров, регулярности движения автобусов маршрутов регулярных перевозок,  снижение загрузки улично – дорожной сети, создание условий для перевозки маломобильных групп населения, лиц с ограниченными физическими возможностями.

В рамках реализации подпрограммы №II «Дороги Подмосковья» особое внимание уделяется развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, обеспечению сельских населенных пунктов круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Сергиево-Посадского городского округа.

Обобщённая характеристика основных мероприятий Программы.

Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования»:

Основное мероприятие 2 «Организация транспортного обслуживания населения» обеспечивается реализацией мероприятий:

1. Формирование оптимальной маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Сергиево-Посадского городского округа (далее – маршрутная сеть) с учетом снижения дублирования маршрутов;

Формирование маршрутной сети осуществляется управлением транспорта, связи и дорожной деятельности администрации Сергиево-Посадского городского округа, с учетом сведений:

- о развитии микрорайонов городов и (или) создания центров притяжения пассажиропотоков на территории Сергиево-Посадского городского округа, изменения пассажиропотоков, сведений о формировании дорожной и транспортной инфраструктуры;

- проведенного анализа пассажиропотоков и интенсивности на маршрутах регулярных перевозок.

2. Развитие дорожно – транспортной инфраструктуры для обеспечения регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Сергиево-Посадского городского округа  (устройство заездных карманов, установка автобусных павильонов, тротуаров к автобусным остановкам и др.) с учетом данных обследований пассажиропотоков, текущего состояния и перспективного развития дорожной инфраструктуры и объектов транспортной инфраструктуры для обслуживания пассажиров, а также создания условий для комфортного передвижения пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

3. Повышение эффективности системы управления и контроля за осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Сергиево-Посадского городского округа осуществляемым уполномоченным органом посредством контроля и мониторинга за осуществлением регулярных перевозок с использованием данных спутниковых систем навигации.

4. Создание интерактивной системы движения автобусов.

На остановках общественного транспорта необходимо создать электронные табло с указанием времени прибытия, а для смартфонов создание специального приложения.

Интернет-портал для информирования пассажиров о движении наземного общественного транспорта будет содержать все сведения о расписании и представлять собой интерактивную карту движения, в которой будут учтены скорость, с которой движется транспорт, а также остановки и различные задержки в движении.

Главная задача, которую предстоит решить с помощью онлайн-расписания, — возможность его соблюдать в условиях большой загрузки транспортной инфраструктуры и сложной дорожной обстановки.

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в Приложении №1 к подпрограмме №I.

Подпрограмма №II «Дороги Подмосковья»:

Основное мероприятие 2. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения» обеспечивается реализацией мероприятия:

- строительство (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения.

Основное мероприятие 5 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» обеспечивается реализацией мероприятий:

- капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;

- содержание объектов дорожного хозяйства, в том числе ливневых канализаций;

- ремонтные работы объектов дорожного хозяйства;

- паспортизация и оформление прав собственности объектов дорожного хозяйства;

- проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования и объектов дорожного хозяйства местного значения;

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения;

- создание и функционирование парковок (парковочных мест).

За время реализации программы будет проведен ремонт (капитальный ремонт) 108/765000  км/тыс.кв.м. сети автомобильных дорог местного значения.

Подмероприятие «Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)» обеспечивает:

- увеличение количества парковочного пространства на улично-дорожной сети.

Реализация данных мероприятий позволит улучшить дорожную ситуацию в Сергиево-Посадском городском округе.

С увеличением количества обустроенных парковочных мест автоматически будет снижаться  количество нарушений правил дорожного движения в части осуществления парковки и стоянки.

Реализация данных мероприятий позволит сократить смертность от дорожно-транспортных происшествий до 9 погибших на 100 тысяч человек.

3. Целевые показатели муниципальной программы

муниципального образования  «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |
| Цель муниципальной программы (Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соблюдение расписания на маршрутах | Приоритетный показатель | Процент | 90,81 |  | 91 |  | 92 |  | 93 |  | 94 |  | 95 |  | 1.02.01, 1.02.04 |
| Цель муниципальной программы (Повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | Региональный проект «Без-опасность дорожного движения» | чел./100 тыс. населения | 9,477 | 9,477 |  | 9,477 |  | 9,477 |  | 9,477 |  | 9,477 |  | 2.04.09 |  |
| Цель муниципальной программы (Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Региональный проект «Региональная и местная до-рожная сеть» | Процент | 71 | 70 |  | 69 |  | 68 |  | 67 |  | 66 |  | 2.02.01, 2.02.02, 2.04.01, 2.04.02, 2.04.03, 2.04.04, 2.04.05, 2.04.06 |  |

4.  Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Источник данных | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | % | Региональная навигационно-информационная система Московской области | Показатель рассчитывается по Сергиево-Посадскому городскому округу Московской области по формуле: Ср = Рдв * 100% Ср – процент соблюдения расписания на муниципальных маршрутах. Рдв (регулярность движения) – отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) к плановому количеству отметок (остановок) |
| 3. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км / пог.м. | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год | Определяется исходя из проектно-сметная документации по объектам, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год |
| 4. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года) | км/ м2 | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год | Определяется исходя из проектно-сметная документации по объектам, входящим в план капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на соответствующий год |
| 6. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | # км/ м2 | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год | # Определяется исходя из проектно-сметная документации по объектам, входящим в план капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на соответствующий год |
| 7. | Капитальный ремонт автомобильных дорог к сельским населенным пунктам | км/ м2 | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год | Определяется исходя из проектно-сметная документации по объектам, входящим в план капитального ремонта автомобильных дорог к сельским населенным пунктам местного значения на соответствующий год |
| 8. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | количество погибших на 100 тыс.населения | Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения |

5. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения | 2023-2027 | Итого | 324 229,31 | 86 227,43 |  |  |  |  | 87 171,32 | 77 113,45 | 68 895,57 | 4 821,54 | Отдел транспорта и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 126 101,00 | 34 065,00 |  |  |  |  | 34 473,00 | 30 429,00 | 27 134,00 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 198 128,31 | 52 162,43 |  |  |  |  | 52 698,32 | 46 684,45 | 41 761,57 | 4 821,54 |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.01. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) | 2023-2027 | Итого | 7 124,4 | 1500 |  |  |  |  | 1419,6 | 1401,6 | 1401,6 | 1401,6 | Отдел транспорта и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 7 124,4 | 1500 |  |  |  |  | 1419,6 | 1401,6 | 1401,6 | 1401,6 |  |
| 1.2 | Мероприятие 02.04 Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2023-2027 | Итого | 317 104,91 | 84727,43 |  |  |  |  | 85751,72 | 75711,85 | 67493,97 | 3419, 94 | Отдел транспорта и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 126 101,00 | 34065,00 |  |  |  |  | 34473,00 | 30429,00 | 27134,00 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 191 003,91 | 50662,43 |  |  |  |  | 51278,72 | 45282,85 | 40359,97 | 3419, 94 |  |
|  | Соблюдение расписания на маршрутах, % |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отдел транспорта и связи |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 95 | 91 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого: | 324 229,31 | 86 227,43 |  |  |  |  | 87 171,32 | 77 113,45 | 68 895,57 | 4 821,54 | Отдел транспорта и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 126 101,00 | 34 065,00 |  |  |  |  | 34 473,00 | 30 429,00 | 27 134,00 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 198 128,31 | 52 162,43 |  |  |  |  | 52 698,32 | 46 684,45 | 41 761,57 | 4 821,54 |  |

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы 1 | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования 2 | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 2023-2027 | Итого | 252 662,3 | 191 199,7 | 191 199,7 |  |  |  | 15 513,4 | 15 316,4 | 15 316,4 | 15 316,4 | Отдел дорожного хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 161 587,8 | 161 587,8 | 161 587,8 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 91 074,6 | 29 612,0 | 29 612,0 |  |  |  | 15 513,4 | 15 316,4 | 15 316,4 | 15 316,4 |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения | 2023-2027 | Итого | 174 807,6 | 174 807,6 | 174 807,6 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел дорожного хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 161 587,8 | 161 587,8 | 161 587,8 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 13 219,9 | 13 219,9 | 13 219,9 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения, км/пог. м |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам 3: |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отдел дорожного хозяйства |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,742 | 3,742 | 0 | 0 | 0 | 3,742 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.02 Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 77 854,7 | 16 392,1 | 16 392,1 |  |  |  | 15 513,4 | 15 316,4 | 15 316,4 | 15 316,4 | Отдел дорожного хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 77 854,7 | 16 392,1 | 16 392,1 |  |  |  | 15 513,4 | 15 316,4 | 15 316,4 | 15 316,4 |  |
|  | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения, км/пог.м |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам 3: |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отдел дорожного хозяйства |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 04. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2023-2027 | Итого | 3 165 717,8 | 819 785,0 | 819 785,0 |  |  |  | 767 653,8 | 667 097,0 | 455 591,0 | 455 591,0 | Отдел дорожного хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области 2 | 826 376,0 | 331 663,0 | 331 663,0 |  |  |  | 283 207,0 | 211 506,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 2 339 341,8 | 488 122,0 | 488 122,0 |  |  |  | 484 446,8 | 455 591,0 | 455 591,0 | 455 591,0 |  |
| 2.5 | Мероприятие 04.01. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 | Итого | 1 047 851,0 | 237 362,0 | 237 362,0 |  |  |  | 380 655,0 | 284 282,0 | 72 776,0 | 72 776,0 | Отдел дорожного хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области 2 | 671 310,0 | 176 597,0 | 176 597,0 |  |  |  | 283 207,0 | 211 506,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 376 541,0 | 60 765,0 | 60 765,0 |  |  |  | 97 448,0 | 72 776,0 | 72 776,0 | 72 776,0 |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км/ м2 |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам 3: |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отдел дорожного хозяйства |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 108/ 765000 | 21,6/ 151200 | 0 | 0 | 0 | 21,6/ 151200 | 21,6/ 151201 | 21,6/ 151202 | 21,6/ 151203 | 21,6/ 151204 |  |
| 2.6 | Мероприятие 04.02. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | 2023-2027 | Итого | 92 739,0 | 92 739,0 | 92 739,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел дорожного хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 91 811,0 | 91 811,0 | 91 811,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 928,0 | 928,0 | 928,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, км/ м2 |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам 3: |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отдел дорожного хозяйства |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.7. | Мероприятие 04.03 Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 173 543,8 | 66 100,0 | 66 100,0 |  |  |  | 29 998,8 | 25 815,0 | 25 815,0 | 25 815,0 | Отдел дорожного хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 173 543,8 | 66 100,0 | 66 100,0 |  |  |  | 29 998,8 | 25 815,0 | 25 815,0 | 25 815,0 |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км/ м2 |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам 3: |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отдел дорожного хозяйства |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.8 | Мероприятие 04.04 Капитальный ремонт автомобильных дорог к сельским населенным пунктам | 2023-2027 | Итого | 66 584,0 | 66 584,0 | 66 584,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел дорожного хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области 2 | 63 255,0 | 63 255,0 | 63 255,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 3 329,0 | 3 329,0 | 3 329,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог к сельским населенным пунктам, км/ м2 |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам 3: |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отдел дорожного хозяйства |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.9 | Мероприятие 04.08. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2023-2027 | Итого | 1 660 000,0 | 332 000,0 | 332 000,0 |  |  |  | 332 000,0 | 332 000,0 | 332 000,0 | 332 000,0 | Отдел дорожного хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1 660 000,0 | 332 000,0 | 332 000,0 |  |  |  | 332 000,0 | 332 000,0 | 332 000,0 | 332 000,0 |  |
| 2.10 | Мероприятие 04.09. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023-2027 | Итого | 125 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |  |  |  | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | Отдел дорожного хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 125 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |  |  |  | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение  мероприятия с муниципальным заказчиком

Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, обеспечение достижения показателей реализации муниципальной программы в целом, а также  подготовку и формирование отчета о реализации муниципальной программы в подсистеме ГАСУ МО в установленные сроки.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

3) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчёт о реализации мероприятия.

## 7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

8.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией  Сергиево-Посадского городского округа.

8.2. С целью контроля за реализацией муниципальной  программы муниципальный заказчик формирует и направляет в управление экономики:

1)  ежеквартально  до 15  числа месяца, следующего за отчётным кварталом, оперативный отчёт, о реализации мероприятий, согласованный с финансовым управлением;

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы.

Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы содержит:

а) аналитическую записку;

б) перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

в) информацию о плановых и фактически достигнутых результатах реализации муниципальной программы с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.

К годовому отчёту о реализации мероприятий муниципальной программы дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

- анализа достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, не достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения средств.