Приложение

к Постановлению Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от __________ № _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2019 ГОДЫ»

- Паспорт

муниципальной программы

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса

на территории Сергиево-Посадского муниципального района на

2015-2019 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель (цели) муниципальной программы | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области. 2. Развитие сети автомобильных дорог на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация транспортного обслуживания населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области. 2. Создание парковочного пространства на территории Сергиево-Посадского муниципального района. 3. Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог Сергиево-Посадского муниципального района. 4. Обеспечение безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий и отвечающий за вопросы в сфере дорожного хозяйства и транспорта |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 28 813,90 | 7043,90 | 21 770,00 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 357 883,30 | 80 588,50 | 69 698,70 | 69 198,70 | 69 198,70 | 69 198,70 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 80 803,42 | 0 | 80 803,42 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 212 625,00 | 0 | 48 330,00 | 53 460,00 | 54 810,00 | 56 025,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 680 125,62 | 87 632,40 | 220 602,12 | 122 658,70 | 124 008,70 | 125 223,70 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации мероприятий Программы к 2019 году будут достигнуты следующие результаты: - Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области – 6,2 %; - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 33,5%; - Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 1,8 км; - Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние – 394 988,88 кв.м.; - Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние - 193 тыс. кв.м.; - Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области – 8 ед.; - Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог– 36,425 км; - Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального района на конец года – 52,3 %; - Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района - 0,11%; - Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года - 67%; - Доля перевозчиков – юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20% - 65%; - Социальный риск – 9,8 %; - Количество машиномест на парковках общего пользования – 88689 ед; - Количество машиномест на перехватывающих парковках -1430 ед. |  |  |  |  |  |

1. Характеристика проблемы в сфере транспорта

и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы

На территории Сергиево-Посадского  муниципального района проживает 222,755 тысяч человек.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорожной сети Сергиево-Посадского  муниципального района, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Автодороги общего пользования, расположенные на территории  Сергиево-Посадского  муниципального района подразделяются на дороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения, местного значения.

В Сергиево-Посадском  районе постоянно ведется строительство нового жилого фонда, объектов социально-бытового и культурного назначения, промышленных предприятий.

Дорожная сеть на территории Сергиево-Посадского муниципального района испытывает повышенную транспортную нагрузку, которая постоянно увеличивается. Это требует принятия эффективных мер по повышению пропускной способности дорог. Настоящая Программа разработана для решения задач по развитию и совершенствованию технико-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, находящихся на территории Сергиево-Посадского муниципального района. Существующая сеть дорог: федерального подчинения - 80,8 км, общего пользования Московской области - 587,206 км, дороги местного значения городских поселений – 483,4 км,  дороги местного значения сельских поселений - 425,8 км.

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог являются:

- большое количество дорог с грунтовым покрытием в сельских поселениях - 166,2 км;

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное покрытие);

- отсутствие отвода ливневых вод;

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

- не оборудование защитными дорожными сооружениями;

- отсутствие искусственных дорожных сооружений.

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения.

Содержание дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и проездов, проведение их ремонта, проектирования и строительства, паспортизация дорог, представляет собой комплекс соответствующих мероприятий, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категорий автомобильных дорог и при выполнении которых зависят конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности.

Развитие дорожной сети Сергиево-Посадского  муниципального района, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности Сергиево-Посадского  муниципального района.

Пассажирские перевозки имеют важнейшее экономическое и социальное значение для жизнеобеспечения и развития Сергиево-Посадского  муниципального района. На территории района выполняются перевозки пассажиров на межрайонных, межпоселенческих, пригородных и городских маршрутах. В связи с отдаленностью многих населенных пунктов от административного центра Сергиево-Посадского  муниципального района транспортное сообщение играет первостепенное значение для жителей района.

Объем перевозок пассажиров транспортом общего пользования составил в 2013 году около 14 млн. человек, количество граждан, воспользовавшихся льготным проездом по территории Сергиево-Посадского  муниципального района – 5 млн. человек.

Действующая маршрутная сеть Сергиево-Посадского  муниципального района составляет 38 маршрутов регулярных перевозок. Транспортное обслуживание населения осуществляют 200  автобусов большой и малой вместимости.

К основным проблемам развития дорожно-транспортного комплекса в настоящее время можно отнести:

- отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов социально-экономического развития региона;

- ухудшение транспортной доступности;

- высокий износ основных фондов, недостаточный технический и технологический уровень транспортной техники и оборудования;

- снижение безопасности транспортных процессов, в первую очередь дорожного движения.

2. Прогноз развития дорожного хозяйства и транспорта

2.1. Инерционный прогноз развития дорожного хозяйства и транспорта

При отсутствии поддержки, в сфере дорожного хозяйства и транспорта  продолжится тенденция ухудшения технического состояния и уменьшения срока службы дорожных покрытий, повышение угрозы возникновения дорожно-транспортных происшествий, ухудшение качества жизни населения в целом.

2.2. Прогноз развития дорожного хозяйства и транспорта с учетом реализации Программы

Реализация программы к 2019 году позволит улучшить техническое состояние дорожных покрытий, увеличить их срок службы, развить дорожную сеть населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог. Одним из важнейших результатов реализации Программы должно стать снижение аварийности на дорогах, ликвидация мест концентрации ДТП.

- 3. Цели и задачи Программы

Целями  программы являются:

1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

2. Развитие сети автомобильных дорог на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

Задачами программы являются:

1. Организация транспортного обслуживания населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

2. Создание парковочного пространства на территории Сергиево-Посадского муниципального района.

3. Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог Сергиево-Посадского муниципального района.

4.  Обеспечение безопасности дорожного движения.

4. Обобщённая характеристика основных мероприятий Программы.

Программа будет реализована путем решения четырех задач.

Задача "Организация транспортного обслуживания населения" обеспечивается реализацией основных мероприятий:

- организацией транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров;

- транспортным обслуживанием мероприятий, общегосударственных праздников и юбилейных дат Сергиево-Посадского муниципального района (транспортное обслуживание мероприятий);

- погашение задолженности перед ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" за 2008-2011 годы.

В целях улучшения качества транспортного обслуживания и доступности транспортных услуг для населения Сергиево-Посадского муниципального района в период 2015-2019 гг. планируется ежегодное проведение анализа количества маршрутов регулярных перевозок, на которых предоставляются меры социальной поддержки, в целях оптимизации и увеличения количества таких маршрутов.

Задача "Создание парковочного пространства на территории Сергиево-Посадского муниципального района" обеспечивается реализацией основных мероприятий:

- увеличение количества машиномест на парковках общего пользования;

- увеличение машиномест на перехватывающих парковках.

Реализация данных мероприятий позволит улучшить транспортную ситуацию в Сергиево-Посадском муниципальном  районе. С увеличением количества обустроенных парковочных мест автоматически будет снижаться  количество нарушений правил дорожного движения в части осуществления парковки и стоянки.

Задача "Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог Сергиево-Посадского муниципального района" обеспечивается реализацией основных мероприятий:

- содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог;

- паспортизация дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- оформление в собственность бесхозяйных автомобильных дорог.

Реализация данных мероприятий позволит поддерживать долю дорог, соответствующих нормативным требованиям, на уровне 66,5 процента. За время реализации программы будет отремонтировано 395 тыс. кв.м. автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 193 тыс. кв.м.

Задача "Обеспечение безопасности дорожного движения" обеспечивается реализацией мероприятия по разработке Комплексной схемы организации дорожного движения на территории Сергиево-Посадского муниципального района (далее – КСОДД).

Реализация данных мероприятий позволит сократить смертность от дорожно-транспортных происшествий до 9,8%.

Перечень мероприятий Программы представлен в Приложении №1.

5. Планируемые результаты реализации Программы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объём финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Единица измерения | Отчётный базовый период/ Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Сергиево-Посадско-го муници-пального района | Другие источники |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Организация транспортного обслуживания населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | 106 978,50 | 9 048,0 | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального района на конец года | % | 65,79 | 65,79 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 |
|  |  |  |  | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района | % | 0,31 | 0,31 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  |  |  |  | Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | % | 0 | 43 | 60 | 63 | 65 | 67 |
|  |  |  |  | Доля перевозчиков – юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20% | % | 20 | - | 45 | 50 | 60 | 65 |
| 2. | Создание парковочного пространства на территории Сергиево-Посадского муниципального района | 0 | 212 625,00 | Количество машиномест на парковках общего пользования | единица | 32590 | 2341 | 1790 | 1930 | 1960 | 1975 |
|  |  |  |  | Количество машиномест на перехватывающих парковках | единица | 1262 | 0 | 0 | 50 | 70 | 100 |
| 3. | Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог Сергиево-Посадского муниципального района | 250 045,10 | 305828,40 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области | % | 1,05 | 2,3 | 2,4 | 4,8 | 5,1 | 6,2 |
|  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 35,10 | - | 34,60 | 34,10 | 33,90 | 33,5 |
|  |  |  |  | Справочно: Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | 296,70 | - | 292,80 | 288,96 | 287,98 | 286,95 |
|  |  |  |  | Справочно: Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конец отчетного года) | км | 845,13 | - | 846,26 | 847,38 | 849,50 | 851,75 |
|  |  |  |  | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,5 | 1 |
|  |  |  |  | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние ( в том числе с привлечением Субсидии), кв. м. | м2 | 70000 | 78535,88 | 78853 | 79000 | 79200 | 79400 |
|  |  |  |  | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области | единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
|  |  |  |  | Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог | км | 0 | 21,768 | 2,077 | 12,58 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние ( в том числе с привлечением Субсидии), кв.м | м2 | 21240 | 47144,78 | 34545 | 36200 | 37000 | 38000 |
| 4. | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2359,7 | 0 | Социальный риск | (кол-во погибших на 100 тыс. человек) | 29,3 | 25,94 | 20,83 | 15,71 | 10,6 | 9,8 |

- 6. Методика расчёта значений показателей эффективности

реализации Программы

| N п/п | Наименование показателя | Определение | Единица измерения | Значения базовых показателей | Статистические источники | Периодичность представления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального района на конец года | Показатель характеризует решение задачи "Организация транспортного обслуживания населения". Показатель включает в себя количество маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, где в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров организация транспортного обслуживания населения осуществляется автомобильным транспортом. Показатель равен отношению количества регулярных перевозок по регулируемым тарифам к общему количеству регулярных маршрутов пассажирского транспорта, умноженному на 100 процентов. | % | Базовое значение показателя – 65,79% | Количество маршрутов регулярных перевозок определено в соответствии с Реестром маршрутов регулярных перевозок Сергиево – Посадского муниципального района | годовая |  |
| 2. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | Показатель характеризует решение задачи "Организация транспортного обслуживания населения". Показатель определяется по следующей формуле: DL=Ln*100/Lm, где DL - Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района в общей численности населения муниципального района Ln – Среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным центром муниципального района Lm – Среднегодовая численность населения муниципального района за отчетный год | % | Базовое значение показателя – 0,31% | По данным поселений Сергиево-Посадского муниципального района | годовая |  |
| 3. | Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Показатель характеризует решение задачи "Организация транспортного обслуживания населения". Показатель определяется по следующей формуле: DL=Ln*100/Lm, где DL - Доля пассажиров, оплачивающих свой проезд единой транспортной картой Московской области на муниципальных маршрутах в общем объеме платных пассажиров на муниципальных маршрутах Ln – Количество пассажиров, оплачивающих свой проезд единой транспортной картой Московской области Lm – Количество платных пассажиров на муниципальных маршрутах | % | Базовое значение показателя – 0% | По данным Перевозчиков Сергиево-Посадского муниципального района | годовая |  |
| 4. | Доля перевозчиков – юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20% | Показатель характеризует решение задачи "Организация транспортного обслуживания населения". Показатель определяется по следующей формуле: DL=Ln/Lm*100, где DL - Доля перевозчиков – юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20% Ln – Количество перевозчиков – юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20% Lm – Общее количество перевозчиков – юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов | % | Базовое значение показателя – 20% | По данным Перевозчиков Сергиево-Посадского муниципального района | годовая |  |
| 5. | Количество машиномест на парковках общего пользования | Показатель характеризует объем мероприятий, направленных на решение задачи по созданию парковочного пространства на территории Сергиево-Посадского муниципального района, и определяется по фактическому значению введенных в эксплуатацию парковок общего пользования за отчетный год | ед. | Базовое значение показателя - 32590 | По данным поселений Сергиево-Посадского муниципального района | годовая |  |
| 6. | Количество машиномест на перехватывающих парковках | Показатель характеризует объем мероприятий, направленных на решение задачи по созданию парковочного пространства на территории Сергиево-Посадского муниципального района, и определяется по фактическому значению введенных в эксплуатацию перехватывающих парковок за отчетный год | ед. | Базовое значение показателя - 1262 | По данным поселений Сергиево-Посадского муниципального района | годовая |  |
| 7. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области | Показатель характеризует состояние дорожной сети Сергиево-Посадского муниципального района. Показатель определяется по следующей формуле: DL=Ln/Lm*100-100, где DL - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в отчетном году по сравнению с предыдущим годом; Ln - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в отчетном году; Lm - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в предыдущем году; | % | Базовое значение показателя – 1,05% | Форма статистического наблюдения N 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» | годовая |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Показатель характеризует состояние улично-дорожной сети Сергиево-Посадского муниципального района. Показатель определяется по следующей формуле: N=Nm/(Nn/100), где Nm- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям; Nn- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конец отчетного года); | % | Базовое значение показателя -35,10 | Форма статистического наблюдения N 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» | годовая |  |
|  | Справочно: Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | Показатель характеризует состояние улично-дорожной сети Сергиево-Посадского муниципального района и определяется по фактическому значению протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям. | км | Базовое значение показателя - 296,70 | Форма статистического наблюдения N 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» | годовая |  |
|  | Справочно: Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конец отчетного года) | Показатель характеризует протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | Базовое значение показателя - 845,13 | Форма статистического наблюдения N 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» | годовая |  |
| 8. | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | Показатель характеризует темпы развития сети автомобильных дорог Сергиево-Посадского муниципального района и определяется по фактическому значению построенных и реконструированных дорог за отчетный год | км | Протяженность автомобильных дорог составляет - 0 км | Отчетность об исполнении муниципальных контрактов поселений Сергиево-Посадского муниципального района | годовая |  |
| 9. | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние | Показатель характеризует объем мероприятий, направленных на решение задачи по обеспечению устойчивого функционирования сети автомобильных дорог, и определяется по фактическому значению отремонтированных дорог за отчетный год | м2 | Базовое значение показателя – 70 000 м2 | Отчетность об исполнении муниципальных контрактов поселений Сергиево-Посадского муниципального района | годовая |  |
| 10. | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области | Показатель характеризует увлечение количества населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района с круглогодичной транспортной доступностью | ед. | Базовое значение показателя - 0 ед. | По данным поселений Сергиево-Посадского муниципального района | годовая |  |
| 11. | Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог | Показатель характеризует количество оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог | км | Базовое значение показателя – 0 км | Форма статистического наблюдения N 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» | годовая |  |
| 12. | Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние | Показатель характеризует объем мероприятий, направленных на решение задачи по обеспечению устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог, и определяется по фактическому значению отремонтированных внутриквартальных дорог за отчетный год | м2 | Базовое значение показателя - 21240 м2 | Отчетность об исполнении муниципальных контрактов поселений Сергиево-Посадского муниципального района | годовая |  |
| 13. | Социальный риск (количество погибших в ДТП) | Показатель носит комплексный характер, и достижение его запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, содержащихся как в программе, так и в других государственных программах Московской области, планах федеральных органов исполнительной власти Показатель определяется по следующей формуле: С=Сn/Сm*100 000, где С – количество погибших на 100 тыс. человек Сn – Количество погибших в дорожно-транспортных происшествий на территории Сергиево-Посадского района за отчетный год, человек Cm – Численность населения муниципального района на начало отчетного года, человек | (кол-во погибших на 100 тыс. человек) | Значение показателя в базовом году – 29,3 | Статистические данные МВД России | годовая |  |

- 7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение  мероприятия Программы с муниципальным заказчиком муниципальной Программы

Координатор Программы осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации мероприятий Программы, анализу и рациональному использованию средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и иных привлекаемых для реализации мероприятий источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

Муниципальный заказчик муниципальной программы обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;

2) определяет исполнителей мероприятия программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчёт о реализации мероприятия.

- 8. Состав, форма и сроки представления отчетности

8.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского муниципального района.

8.2. С целью контроля за реализацией муниципальной  программы муниципальный заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным полугодием, направляет в управление экономики оперативный отчёт, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объёмов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

8.3. После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет Главе Сергиево-Посадского муниципального района на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчёт о ее реализации.

8.4. Годовой и итоговый отчёты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

- общий объём фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.